# Plantilla de Riesgos de Requerimientos - WoodLab

Esta tabla permite identificar, analizar y mitigar riesgos asociados a los requerimientos del sistema.

| ID Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Problemas en carga del visor 3D | Alta | Alta | Crítico | Optimizar modelos 3D y pruebas de rendimiento |
| R2 | Fallas en el sistema de pagos | Media | Alta | Alto | Integrar API segura y realizar pruebas |
| R3 | Errores en personalización de muebles | Media | Media | Medio | Validaciones y testing |
| R4 | Caídas del sistema por alta demanda | Baja | Alta | Medio | Escalabilidad y monitoreo |
| R5 | Pérdida de datos | Baja | Alta | Medio | Backups periódicos |